Základní osnova zpracování studie

„Studie rozvoje cyklodopravy na Rýmařovsku“

- Obsah studie – zpracování studie ve 3 postupných krocích – analytická část, koncept návrhu a konečný návrh.

- Rozsah území – dle poskytnutých podkladů se bude jednat o území 14 obcí Sdružení obcí Rýmařovska.

- Analytická část

- Přehled podkladů pro zpracování studie (územní plány, mapové podklady, projekty vztahující se k cyklodopravě, vyhodnocení výsledků sčítání ŘSD ČR, jiné relevantní podklady).

- Průzkum území, pořízení fotodokumentace.

- Vytvoření textové části s popisem stavu a problémů v území.

- Vytvoření výkresu současné situace a problémové mapy.

- Projednání návrhů s představiteli samosprávy a dotčených orgánů.

- Dopracování analytické části a předání ve formě pdf. souborů zaslaných objednateli.

- Koncept návrhu

- Výsledky průzkumu území na základě výsledků analytické části a doporučení z projednání s představiteli samosprávy, majiteli pozemků a dotčených orgánů.

- Výsledky projednání s DO a vybranými představiteli samosprávy osobně a majiteli pozemků.

- Vytvoření konceptu návrhu – textová část.

- Vytvoření výkresové části – návrh tras s rozdělením na páteřní a doplňkovou síť, návrh typů tras, návrh etapizace, širší vztahy.

- Konečný návrh

- Případné změny na základě doporučení z projednání konceptu.

- Vypracované textová a výkresová část konečného návrhu.

- Výsledek Závěrečné projednání Studie.

- Kompletace textové a výkresové části, ve 4 vyhotoveních v písemné formě a 2 vyhotoveních v digitální formě na CD (formát výkresů: *.dwg, *.pdf.; formát textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls a *.pdf a formát dokladové části v *.jpg nebo*.pdf).

Případná další paré budou účtována podle nákladů na tisk a kompletaci.

Pro výše uvedené zpracování „Studie rozvoje cyklodopravy na Rýmařovsku“ bude zhotoviteli bezplatně poskytnuta místnost pro projednání, dále mapové podklady (digitální katastrální mapy, digitální vrstevnice, ortofotomapa, případně u měst též technické mapy – zejména polohopis komunikací a podklady záměrů (tj. studie, investiční záměry komunikací nebo cyklostezek či cyklotras).

Předmětem studie nebude projednání vlastnických vztahů, tedy vztahy k majitelům pozemků ani se správci inženýrských sítí. V případě rozdílných stanovisek samospráv/dotčených orgánů rozhodne zhotovitel po dohodě s objednatelem o způsobu vypořádání připomínek/návrhů.

Studie bude sloužit jako podklad pro případná zapracování do územních a strategických plánů, vytvoření investiční strategie regionu, samosprávy i státní správy pro zadávání podrobnějších dokumentací, příp. pro možnost čerpání dotací na jednotlivé projekty.