

Základní osnova zpracování studie

**„Studie rozvoje cyklodopravy na Rýmařovsku“**

1. Obsah studie – zpracování studie ve 3 postupných krocích – analytická část, koncept návrhu a konečný návrh.
2. Rozsah území – dle poskytnutých podkladů se bude jednat o území 14 obcí Sdružení obcí Rýmařovska.
3. Analytická část
4. Přehled podkladů pro zpracování studie (územní plány, mapové podklady, projekty vztahující se k cyklodopravě, vyhodnocení výsledků sčítání ŘSD ČR, jiné relevantní podklady).
5. Průzkum území, pořízení fotodokumentace.
6. Vytvoření textové části s popisem stavu a problémů v území.
7. Vytvoření výkresu současné situace a problémové mapy.
8. Projednání návrhů s představiteli samosprávy a dotčených orgánů.
9. Dopracování analytické části a předání ve formě pdf. souborů zaslaných objednateli.
10. Koncept návrhu
11. Výsledky průzkumu území na základě výsledků analytické části a doporučení z projednání s představiteli samosprávy, majiteli pozemků a dotčených orgánů.
12. Výsledky projednání s DO a vybranými představiteli samosprávy osobně a majiteli pozemků.
13. Vytvoření konceptu návrhu – textová část.
14. Vytvoření výkresové části – návrh tras s rozdělením na páteřní a doplňkovou síť, návrh typů tras, návrh etapizace, širší vztahy.
15. Konečný návrh
16. Případné změny na základě doporučení z projednání konceptu.
17. Vypracované textová a výkresová část konečného návrhu.
18. Výsledek Závěrečné projednání Studie.
19. Kompletace textové a výkresové části, ve 4 vyhotoveních v písemné formě a 2 vyhotoveních v digitální formě na CD (formát výkresů: \*.dwg, \*.pdf.; formát textů: \*.doc; formát rozpočtů: \*.xls a \*.pdf a formát dokladové části v \*.jpg nebo\*.pdf).

Případná další paré budou účtována podle nákladů na tisk a kompletaci.

Pro výše uvedené zpracování **„Studie rozvoje cyklodopravy na Rýmařovsku“** bude zhotoviteli bezplatně poskytnuta místnost pro projednání, dále mapové podklady (digitální katastrální mapy, digitální vrstevnice, ortofotomapa, případně u měst též technické mapy – zejména polohopis komunikací a podklady záměrů (tj. studie, investiční záměry komunikací nebo cyklostezek či cyklotras).

Předmětem studie nebude projednání vlastnických vztahů, tedy vztahy k majitelům pozemků ani se správci inženýrských sítí. V případě rozdílných stanovisek samospráv/dotčených orgánů rozhodne zhotovitel po dohodě s objednatelem o způsobu vypořádání připomínek/návrhů.

Studie bude sloužit jako podklad pro případná zapracování do územních a strategických plánů, vytvoření investiční strategie regionu, samosprávy i státní správy pro zadávání podrobnějších dokumentací, příp. pro možnost čerpání dotací na jednotlivé projekty.